ZÁPIS

číslo 05/2024

ze schůze výboru LTK Klatovy

konané dne 19. 11. 2024 v 19.30 hod. v Klatovech (Restaurace U Parku)

Přítomni: Tomáš Vlček, Petr Šátral, Jiří Pšajdl, Pavel Čihák, Milan Janoušek

Filip Halada, Josef Havlíček, Martin Šafařík

Nepřítomni: Soňa Šátralová

Host: Dagmar Hlavsová - revizní komise a Kamil Pikhart - člen klubu

Schůze výboru LTK Klatovy se zúčastnilo 8 z 9 členů, tzn., že výbor byl schopen usnesení.

Projednáno:

- Výbor schvaluje odložit rekonstrukci všech kurtů včetně automatického kropení a výkopu za kurty č.1-4 z důvodu přerušení prorůstajících kořenů do kurtů. Předběžný termín rekonstrukce – podzim 2025 – jaro 2026. Důvodem odložení je příprava projektové dokumentace včetně vytvoření retenčních nádrží na kropení kurtů, rozpočtů, zadání výběrových řízení a požádání o investiční dotace.

- Výbor schvaluje spolupráci s Kamilem Pikhartem, který bude pro klub LTK Klatovy zajišťovat investiční dotace. Forma odměny za tuto činnost bude řešena následně.

- Z důvodu ukončení dohody se stávajícím správce areálu výbor domluvil spolupráci s Pavlem Čihákem, který sestaví tým na přípravu, údržbu kurtů a areálu. Forma odměny za tuto činnost bude řešena následně.

- Prasklá zeď v klubovně je v řešení. Oprava probíhá, pojišťovna informována. Zajišťuje Filip Halada a Tomáš Vlček.

- Oprava kapajícího kotle, protékající vody je v řešení, zajišťuje Josef Havlíček a Pavel Čihák.

- Projektovou dokumentaci na vytvoření retenčních nádrží poptá Tomáš Vlček.

- Opravu dřevěné terasy - jaro 2025 zajistí Pavel Čihák.

Zapsal dne 19. 11. 2024 Tomáš Vlček.